## Slide 1
Sprint 0
Réflexion sur le diagramme de classe
Sprint 1
Mise en place de l’interface web et du collecteur snmp
Sprint 2
Mise en place de logs
Sprint 3
Tests de l’application et mise en prod
Durée : 4h
Durée : 18h
Durée : 6h
Durée : 4h
Sélections des techno
A faire x2 car on est 2 dans l’equipe

## Slide 2: Sprint 1
Mise en place du collecteur
Recuperer les donnees via snmp
Envoyer ces donnees sur l’API
Mise en place de l’api
Sauvegarder les donnees recu en bdd
Interface web
Affichage des graphes
Authentification des users
Lister les equipements
Interroger l’api pour lister les equipements
Configuration des équipements reseaux

## Slide 3: Sprint 2 : Mise en place de logs
Interface web
Affichage de log dun equipement cible
Affichage des logs important de manière specifique(equipement)
API
Definition si tagguer le log en critique en fonction de seuil defini en configuration

## Slide 4: Sprint 3 : Tests d’application et mise en prod
Interface web
Mise en place de tests applicatifs (selenium)
Collecteur
Tests unitaire avec pytests
API
Tests d’affichage des donnees( json) en fonction de la base de donnnee