## Slide 1
Sprint 0
Réflexion sur le diagramme de classe
Sprint 1
Mise en place de l’interface web et du collecteur SNMP
Sprint 2
Mise en place de logs
Sprint 3
Tests de l’application et mise en prod
Durée : 4h
Durée : 18h
Durée : 6h
Durée : 4h
Sélections des technologies
A faire x2 car on est 2 dans l’equipe

## Slide 2: Sprint 1
Mise en place du collecteur
Récupérer les données via SNMP
Envoyer ces données sur l’API
Mise en place de l’api
Sauvegarder les données reçu en BDD
Interface web
Affichage des graphes
Authentification des utilisateurs
Lister les équipements
Interroger l’api pour lister les équipements
Configuration des équipements réseaux

## Slide 3: Sprint 2 : Mise en place de logs
Interface web
Affichage de log d’un équipement cible
Affichage des logs important de manière spécifique(équipement)
API
Définition si tagguer le log en critique en fonction de seuil défini en configuration

## Slide 4: Sprint 3 : Tests d’application et mise en prod
Interface web
Mise en place de tests applicatifs (SELENIUM)
Collecteur
Tests unitaire avec pytests
API
Tests d’affichage des données( json) en fonction de la base de donnée

## Slide 5
Base de données
Collecteur SNMP
Interface utilisateur
API REST
Requêtes SNMP
Equipement 1
Equipement 2
Requêtes HTTP
JSON
Utilisateur de la supervision